План тестирования

|  | 1.1 Основная информация |
| --- | --- |
| Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Аппекс" |
| Создано (автор) | Алексутин Андрей |
| Дата | 02.06.2026 |
| Версия | V 1.0.0.1 |
| Статус | Завершён |

История редактирования

| Версия | Описание | Автор | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0.1 | Тестирование сайта Steiks.ru | Алексутин Андрей | 02.06.2026 |

Оглавление

- Введение	                                                                                                                                  3

  - Основная информация                                                                                                        	 3

  - Цель и задачи тестирования   	                                                                                           	 3

  - Объект тестирования                                                                                                                       4

- Время выполнения работ (Календарный план)	                                                                 4

- Методы и стратегия тестирования								 5

  - Классификация и виды применяемого тестирования                             			 5

  - Исключения из тестирования         								 6

- Ресурсы                                                                 						 6

  - Аппаратные ресурсы (железо)								 6

  - Програмные ресурсы (софт)								 7

- Критерии начала и окончания тестирования							 7

- Риски проекта и пути их минимизации							 8

1. Введение

1.1.  Основная информация

Документ определяет стратегию, методы и подходы к тестированию сайта «steiks.ru». Тест-план является основным регламентом для тестировщика.

Тестируемый веб-ресурс «steiks.ru» представляет собой многофункциональную онлайн-платформу ресторанного комплекса с развитыми элементами e-commerce. Используя сайт, конечный пользователь может ознакомиться с актуальным меню заведения, изучить подробное описание, состав и модификаторы блюд, сформировать корзину покупателя, использовать промокоды или подарочные сертификаты, а также полноценно оформить и оплатить заказ на доставку или самовывоз.

1.2.  Цель тестирования

Основные цели тестирования сайта «steiks.ru»:

Проведение комплексного контроля качества ключевых сценариев (регистрация, заказ, бронирование, ЛК, корзина) веб-ресурса «steiks.ru» на основе разработанной тестовой документации для подтверждения соответствия функциональности установленным требованиям и фиксации результатов.

Задачи тестирования:

- Разработать базовые тестовые артефакты (чек-листы и тест-кейсы) на основе структуры разделов сайта;

- Провести ручное тестирование критических пользовательских сценариев (регистрация, оформление заказа, корзина, личный кабинет);

- Провести кроссбраузерную проверку в популярных вэб-браузерах (Google Chrome, Mozila Firefox, Yandex Borwser);

- Реализовать и запустить сценарии автоматизированного тестирования (Python/Selenium/Pytest);

- Провести  нагрузочное тестирование главной страницы сайта (Locust) для оценки стабильности под пиковыми нагрузками;

- Зафиксировать обнаруженные дефекты в реестре (Bug Report) и сформировать итоговую отчётность.

1.3.  Объект тестирования

Объектом тестирования является многофункциональный веб-ресурс ресторана «steiks.ru». На сайте реализованы и подлежат проверке следующие функциональные возможности:

- Просмотр интерактивного каталога блюд (меню) и выбор модификаторов;

- Регистрация, авторизация и управление профилем в Личном кабинете;

- Взаимодействие с корзиной (добавление, удаление позиций, динамический пересчет стоимости);

- Оформление заказов на доставку еды;

- Онлайн-бронирование столов;

- Приобретение и использование электронных подарочных сертификатов;

- Отправка сообщений через формы обратной связи.

2. Время выполнения работ (Календарный план)

| № | Наименование задачи | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ объекта тестирования (веб-ресурса «steiks.ru») | 08.06.2026 | 11.06.2026 |
| 2 | Разработка ручных тестовых артефактов (чек-лист и тест-кейсы) | 12.06.2026 | 15.06.2026 |
| 3 | Проведение ручного функционального тестирования бизнес-логики | 16.06.2026 | 19.06.2026 |
| 4 | Проведение кроссбраузерного тестирования (Chrome, Firefox, Yandex) | 20.06.2026 | 23.06.2026 |
| 5 | Проектирование и написание сценариев автоматизированного тестирования (Python/Selenium) | 24.06.2026 | 29.06.2026 |
| 6 | Проведение автоматизированного контроля качества и генерация Allure-отчёта | 30.06.2026 | 30.06.2026 |
| 7 | Разработка и проведение нагрузочного тестирования (Locust) | 01.07.2026 | 02.07.2026 |
| 8 | Фиксация дефектов и формирование сводного реестра (Bug Report) | 03.07.2026 | 05.07.2026 |
| 9 | Составление итоговой отчётной документации (общий отчёт и специализированные приложения) | 05.07.2026 | 08.07.2026 |

Календарный план работ (диаграмма Ганта) представлен в Сводном реестре проекта (лист «График тестирования»)

3.	Методы и стратегия тестирования

Основным подходом к контролю качества веб-ресурса «steiks.ru» является метод «черного ящика» (Black Box), основанный на проверке внешнего поведения системы без анализа её внутреннего кода

При проектировании проверок применялись следующие техники тест-дизайна:

- Попарное тестирование (Pairwise) — для оптимизации количества комбинаций при проверке форм авторизации/регистраци, сортировки меню.

- Анализ граничных значений (Boundary Value Analysis) — для контроля логики корзины и условий оформления заказа (минимальная сумма, пороги изменения стоимости доставки).

- Эквивалентное разделение (Equivalence Partitioning) — для валидации полей ввода данных (номера телефонов, формат e-mail адресов), а также для оптимизации проверок интерфейса каталога (тестирование единичных карточек товаров как представителей одинаковых классов эквивалентности данных).

- Предугадывание ошибок (Error Guessing) — для проектирования негативных тест-кейсов и проверки нестандартных сценариев поведения пользователей на сайте.

3.1. Классификация и виды применяемого тестирования

| Вид тестирования | Описание проверки | Реализация в проекте (Примеры) |
| --- | --- | --- |
| Функциональное | Проверка соответствия бизнес-логики установленным требованиям. | Регистрация, авторизация, оформление заказа, онлайн-бронирование столов. |
| GUI и UI/UX | Контроль графического интерфейса, адаптивности верстки и удобства пользователя. | Отображение элементов меню, шрифты, состояние полей ввода и интерактивность кнопок. |
| Кроссбраузерное | Проверка стабильности работы интерфейса в различных веб-обозревателях. | Тестирование верстки и JS-скриптов в Google Chrome, Mozilla Firefox, Yandex Browser. |
| Нагрузочное | Проверка производительности и стабильности работы главной страницы веб-ресурса при увеличении трафика. | Ступенчатое нагрузочное тестирование в Locust с последовательным увеличением интенсивности до 100, 500 и 1000 одновременных пользователей. |
| Автоматизированное | Регулярный прогон разработанных программных скриптов по критическим путям. | Автоматизация ключевых сценариев бизнес-логики и параметризованных тестов (Pytest + Selenium + Allure). |

3.2. Исключения (Что не подлежит тестированию)

- Функционал глобального поиска по сайту: Проверка поисковых запросов, фильтрации и поисковой выдачи исключена из плана работ ввиду отсутствия данного программного модуля в текущей архитектуре веб-ресурса.

- Тестирование безопасности (Security Testing): Комплексный аудит на уязвимости (SQL-инъекции, XSS-атаки, поиск скрытых директорий) не проводится, так как это выходит за рамки текущих задач по функциональному контролю.

- Кроссплатформенное тестирование мобильных приложений: Проверка нативных приложений для iOS и Android исключена, контроль качества ограничен десктопной веб-версией сайта в целевых браузерах.

- Анализ клиентской производительности загрузки страниц: Оценка скорости рендеринга интерфейса, аудит оптимизации графического контента (изображений) и валидация механизмов кэширования веб-обозревателя не выполнялись (контроль производительности ограничен нагрузочным тестированием главной страницы сайта в Locust)

- Аудит текстового и графического содержимого (контента): Комплексная проверка актуальности информационных текстов, грамматическая валидация описаний блюд, а также сверка цен меню с реальной базой данных ресторана не проводились (фокус тестирования направлен исключительно на проверку технической исправности и бизнес-логики интерфейса).

4. Ресурсы, необходимые для проведения работ
4.1. Аппаратные ресурсы (Железо)

| Оборудование / Компонент | Спецификация |
| --- | --- |
| Ноутбук | ASUS VivoBook Laptop M1603QA |
| Процессор | AMD Ryzen 7 5800HS (8 ядер) |
| Оперативная память | ОЗУ 16 ГБ |
| Операционная система | Windows 11 (64-bit) |

4.2. Программные ресурсы (Софт)

| Назначение | Используемое ПО |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Браузеры (Веб-обозреватели) | Google Chrome, Mozilla Firefox, Yandex Browser |  |  |
| Автоматизация тестирования | Python, Selenium WebDriver, Pytest |  |  |
| Нагрузочное тестирование | Locust фреймворк |  |  |
| Работа с документацией | Microsoft Excel, Microsoft Word |  |  |
| Фиксация результатов / Скрины | iTop Screen Recorder |  |  |
| Система управления тестированием (TMS) |  | Test IT (Cloud-версия) |
| Система контроля версий (Репозиторий) |  | GitHub |
| Создание отчетных материалов (Презентация) |  | Microsoft PowerPoint |
| Инструменты веб-аналитики |  | Встроенная панель разработчика DevTools |

5.  Критерии начала и окончания тестирования

- Доступ к стабильному продакшн-окружению веб-ресурса «steiks.ru»;

- Доступ к необходимому инструментарию контроля качества (PyCharm, Selenium, Locust, Allure).

Критерии окончания тестирования:

- Успешное выполнение всех запланированных ручных и автоматизированных проверок с целевым показателем прохождения тестов не менее 80% (Pass Rate ≥ 80%), при условии отсутствия блокирующих (Blocker) и критических (Critical) дефектов на момент фиксации результатов;

- Все обнаруженные дефекты зафиксированы в сводном реестре (Bug Report);

- Сформирован и оформлен полный комплект итоговой отчётной документации.

6. Риски проекта и пути их минимизации

- Технические сбои инфраструктуры: Падение хостинга веб-ресурса «steiks.ru» или временное отсутствие доступа к сети Интернет. Решение: Сдвиг графика тестирования в рамках резервного времени.

- Блокировка со стороны защитных механизмов: Защита сайта (Rate Limit) может заблокировать IP-адрес при агрессивном прогоне автотестов или нагрузочных тестов. Решение: Использование прокси-серверов или временное снижение интенсивности запросов.

- Изменения в интерфейсе (фронтенде): Внезапное обновление верстки сайта, из-за чего сломаются локаторы элементов в Selenium. Решение: Оперативный рефакторинг и актуализация кода автотестов.

- Ограничение облачных ресурсов: Лимиты или технические работы на стороне Test IT Cloud. Решение: Локальное ведение чек-листов в Excel на период недоступности платформы.