План тестирования

|  | 1.1 Основная информация |
| --- | --- |
| Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Аппекс" |
| Создано (автор) | Алексутин Андрей |
| Дата | 02.06.2026 |
| Версия | V 1.0.0.1 |
| Статус | В разработке |

История редактирования

| Версия | Описание | Автор | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0.1 | Тестирование сайта Steiks.ru | Алексутин Андрей | 02.06.2026 |

Оглавление

- Введение	                                                                                                                                  3

  - Основная информация                                                                                                        	 4

  - Цель и задачи тестирования                                                      					 4

  - Объект тестирования                                							 4

- План работы	                                                                                                                                  5

- Тест-план и стратегия тестирования								 5

  - Функциональное тестирование                                                                 			 5

  - Тестирование графического интерфеса (GUI)	                                                                               5

  - Кроссбраузерное тестрование									 5

  - Нагрузочное тестирование									 5

  - Автоматизированное тестирование								 5

  - Тестирование интерфейса и удобства использования	 (UI/UX)				 5

  - Процедура тестирования									 6

  - Отчеты об ошибках										 7

- Методология и виды проведенного тестирования						 8

- Инструменты	тестирования									 8

- Критерии успеха/неудачи и график выполнения работ					 8

- Риски процесса тестирования	 	                                                                		              9

- Результаты											 9

1. Введение

1.1.  Основная информация

Документ определяет стратегию, методы и подходы к тестированию сайта «steiks.ru». Тест-план является основным регламентом для команды (тестировщики, разработчики, менеджеры).

Тестируемый веб-ресурс «steiks.ru» представляет собой многофункциональную онлайн-платформу ресторанного комплекса с развитыми элементами e-commerce. Используя сайт, конечный пользователь может ознакомиться с актуальным меню заведения, изучить подробное описание, состав и модификаторы блюд, сформировать корзину покупателя, использовать промокоды или скидочные сертификаты, а также полноценно оформить и оплатить заказ на доставку или самовывоз.

1.2.  Цель  ОСТАНОВИЛСЯ ТУТА

Тест-план проекта тестирования сайта https://steiks.ru преследует следующие цели:

- Целью разработанного Тест Плана является описание процесса тестирования  версии вэб-страницы сайта Steiks.ru на разных версиях браузеров. Проверка работоспособности и взаимодействия разных модулей сайта: регистрация/авторизация,приобретения подарочных карт, бронирования стола, заказа домой, личного кабинета, оплаты заказа.

- Определить существующую информацию о проекте и программных компонентах, подлежащих тестированию.

- Описать стратегии тестирования, которые будут использоваться.

- Определить необходимые ресурсы для проведения работ по тестированию.

- Привести результаты тестирования.

- Итогом тестирования будут следующие документы:

- Тест-план

- Тест-кейсы

- Чек-листы

- Баг-репотры

Результаты будут отправлены заказчику в виде отчетов. Все найденные ошибки будут отслеживаться с помощью баг-трекинговой системы.
Тестирование будет производиться как вручную по чек-листу, так и автоматизированным тестированием.

2. Рамки проекта

2.1.  Область тестирования сайта

В объем работ по тестированию сайта входит тестирование следующих компонентов и функций:

- Регистрация,авторизация.

- Подрочные карты.

- Личный кабинет.

2.1 История заказов.

2.2 Купленные товары.

2.3 Общая информация.

2.4 Адресная книга.

2.5 Смена пароля.

- Бронирование стола.

- Заказ на дом.

- Оплата.

- Сохранение и редактирование профиля пользователя.

3.  План работы

Стороны договорились следовать следующему плану работы:

- Подготовка плана тестирования.

- Согласование тест-плана.

- Функциональное тестирование и отчеты об ошибках.

- Подготовка ежедневных отчетов.

- Подготовка финального отчета.

4.	План и стратегия тестирования

1.1.  Функциональное тестирование

Цель функционального тестирования состоит в том, чтобы убедиться, что весь программный продукт работает в соответствии с требованиями, и в приложении не появляется существенных ошибок. Функциональное тестирование является наиболее существенной частью тестирования программного обеспечения, включающее в себя проверку различных аспектов системы. Программный продукт должен пройти все запланированные тесты. Только в этом случае можно быть уверенным в его качестве.

Цель тестирования:	Обеспечение надлежащего качества целевой функциональности

|  | Выполните каждый сценарий, используя допустимые и недопустимые данные: |
| --- | --- |
| Техника: | - Ожидаемые результаты возникают при использовании достоверных данных. - Соответствующие сообщения об ошибках или предупреждения отображаются, когда используются неверные данные. ● Каждый пункт проверен. - Подготовлено тестовое окружение, приложение готово к тестированию на тестовой площадке. |
| Входные критерии |  |
|  | ● Все дымовые тесты пройдены. |
| Критерий приемки: | - Нет блокирующих багов. - Все баги с высоким приоритетов поправлены. - Тесты пройдены. |

4.2.  Процедура тестирования

Процедура тестирования предполагает следующие пункты::

- Сообщения об обнаруженных ошибках программного обеспечения.

Необходимо проверить различные аспекты тестируемого программного обеспечения, для этого требуется выполнение различных типов тестирования.

Основные типы тестирования, которые будут выполнены:

- Функциональное Тестирование.

- Тестирование пользовательского интерфейса.

- Юзабилити-тестирование.

- Регрессионное тестирование.

Также будет проверено, как программный продукт запускается в браузерах и устройствах, которые должны его поддерживать, как он запускается и останавливается, сколько времени ему требуется для запуска.

В рамках тест-плана не будут выполняться виды тестирования:

- Тестирование безопасности.

4.3.  Сообщения об ошибках

Отчеты об ошибках создаются для того, чтобы предоставить команде разработчиков и руководителю проекта исчерпывающую информацию об обнаруженных ошибках. Они должны быть полезны при определении причин ошибок и их исправлении.

Степень серьезности ошибок можно разделить на четыре категории:

- Критические (блокирующие) дефекты - это сбой всей программной системы или критической подсистемы, тестирование не может быть выполнено после возникновения дефекта. Это также относится к сбоям при потере данных и процессам, которые оставляют несогласованные данные, хранящиеся в базе данных.

- Мажорные дефекты — ошибки, которые также приводят к выходу из строя всей или части системы, но существуют некоторые альтернативы обработки, которые позволяют продолжить работу системы. Это также относится к сбою или прерыванию работы системы во время нормальной работы некритического потока.

- Незначительные дефекты не приводят к сбою, но приводят к тому, что система показывает неправильные, неполные или противоречивые результаты.

- Тривиальные дефекты - это небольшие ошибки, которые не влияют на функциональность: опечатки, грамматические ошибки, неправильная терминология и т.д.

Информация, указанная в каждом отчете об ошибке:

- Название программного продукта.

- Номер версии программного продукта (при тестировании на мобильном устройстве). ● браузер, в котором проводились тесты.

Каждый баг-репорт содержит следующую информацию о дефекте:

- Краткое описание, представляющее собой краткое описание проблемы.

- Местонахождение дефекта в программном продукте. ● Шаги для воспроизведения ошибки; ● Частота возникновения дефекта.

- Тяжесть дефекта.

- Дополнительная информация о дефекте в виде прикрепленных скриншотов или видеозаписей.

Стороннее программное обеспечение будет использоваться для отчетности и поддержки обнаруженных ошибок. Команда тестирования зарегистрирует в этом программном обеспечении все дефекты, которые будут обнаружены в процессе тестирования.

5. Ресурсы

5.1. Инструменты

Будут использованы следующие инструменты:

Наименование процесса	Инструмент

| Баг трекинговая система | Jira |
| --- | --- |
| Тест кейсы | Testrail |
| Захват изображений | Screenshots / Video capture |

5.2.	Список браузеров

| Наименование браузера | Версия браузера |
| --- | --- |
| Chrome | Последняя |
| Firefox | Последняя |
| IE11 | Последняя |

5.3.  Список устройств

| Устройство | Операционная система |
| --- | --- |
| iPhone | Все поддерживаемые ОС |
| Android | Все поддерживаемые ОС |

6. Критерии качества

Продукт должен работать в соответствии с требованиями и техническим заданием (если таковые имеются).

Продукт не должен содержать критических и блокирующих дефектов в окончательной версии проекта.

7. Риски процесса тестирования

Следующие проблемы могут повлиять на результаты тестирования:

- Изменения и модификации программного продукта, которые не были запланированы и не обсуждались заранее с командой тестирования.

- Изменения в требованиях к программному обеспечению, которые не были предварительно обсуждены с командой тестирования.

- Задержки в исправлении/исправлении ошибок.

- Задержки в доставке новых сборок команде тестирования.

8.	Ожидания команды тестирования

Команда тестирования должна быть обеспечена действительными, обновленными документами в течение всего процесса тестирования.

Все необходимое оборудование, приборы, устройства и программное обеспечение должны быть приобретены и подготовлены до начала процесса тестирования. Все критические ошибки должны быть исправлены как можно скорее.

Примечание к выпуску следует добавлять к каждому выпуску программного обеспечения для команды тестирования. В примечании должно быть объяснено, какие элементы, функции и функции были добавлены в программу и как эти дополнения влияют на программное обеспечение.

Разработчики должны исправить все ошибки в программных модулях перед выпуском новой версии.

9. Обязанности участников тестовой группы

Менеджер проекта

- Управление процессом тестирования.

- Предоставление всех необходимых ресурсов для проведения испытаний.

Руководитель отдела тестирования

- Сбор и изучение требований.

- Проверка документации.

- Планирование работ по тестированию.

- Контроль за проведением испытаний, чтобы работы выполнялись в соответствии с планом.

- Отчеты о ходе выполнения, количестве и серьезности обнаруженных ошибок.

Тестировщик

- Процесс контроля качества, регистрация обнаруженных ошибок в утвержденной системе отслеживания ошибок.

10.	Результаты

- План тестирования.

- Отчеты об ошибках и отчеты о ходе тестирования.